| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI KHOA CNTT & CĐS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

# Thông tin chung

## Sinh viên

| Họ và tên: Nguyễn Xuân Vinh |  | Ngày sinh: 30/6/2005 |  |  |  | Giới tính: Nam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số điện thoại: 0357335092 |  |  |  | Email: ngxuanvinh205@gmail.com |  |  |
| Mã SV: 2310900117 | Lớp: K23CNT1 |  | Khóa: 2023-2027 |  |  |  |
| Ngành: Công nghệ thông tin |  |  | Loại hình đào tạo: Chính quy |  |  |  |

## Thông tin giảng viên hướng dẫn

| Họ và tên: Phạm Thị Hương | Đơn vị công tác: Trường Đại học Nguyễn Trãi |
| --- | --- |
| Số điện thoại: 0843280300 | Email: huong.pt@ntu-hn.edu.vn |

# Nội dung đề cương chi tiết

- Tên đề tài, nền tảng công nghệ

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý công việc và thời gian cá nhân ứng dụng mô hình trò chơi hóa.

- Nền tảng công nghệ: Java Spring Boot (Spring Data JPA, Spring Security, RESTful API); ReactJS (Vite); Tailwind CSS; MySQL.

- Nội dung dự kiến thực hiện

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và khảo sát hệ thống:

- Tìm hiểu tổng quan về bài toán quản lý công việc, thời gian cá nhân và phương pháp trò chơi hóa (Gamification) trong phần mềm.

- Nghiên cứu các công nghệ phát triển ứng dụng Web: Backend với Java Spring Boot, Frontend với ReactJS (Vite), Tailwind CSS và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

2. Phân tích và thiết kế hệ thống:

- Xác định các tác nhân (Người dùng, Quản trị viên), phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng.

- Xây dựng các biểu đồ phân tích thiết kế UML: Biểu đồ Use Case tổng quát và phân rã, Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram), Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram), Biểu đồ lớp (Class Diagram).

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) và thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).

3. Xây dựng các phân hệ chức năng chính:

- Phân hệ Xác thực và Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, phân quyền bảo mật (JWT), quản lý hồ sơ người dùng.

- Phân hệ Quản lý công việc và Thời gian cá nhân: Quản lý công việc theo bảng Kanban, công việc hàng ngày (Daily Tasks), thói quen, mục tiêu/dự án lớn (Epic Quests), lịch trình cá nhân và theo dõi tiến độ học tập.

- Phân hệ Trò chơi hóa (Gamification Engine):

  - Cơ chế chỉ số nhân vật: Tính toán tự động điểm kinh nghiệm (EXP), cấp độ (Level), máu (HP), năng lượng (MP) và tiền thưởng (Gold) dựa trên kết quả hoàn thành hoặc trễ hạn công việc.

  - Hệ thống Kỹ năng (Skill Tree), Kho đồ (Inventory), Cửa hàng vật phẩm, Hộp quà ngẫu nhiên (Gacha) và Thú cưng đồng hành (Pet).

- Phân hệ Tổ đội (Party) và Tương tác: Tạo nhóm làm việc chung, chia sẻ và phối hợp thực hiện các dự án/nhiệm vụ lớn (Co-op Epic Quests).

- Phân hệ Thống kê và Báo cáo: Biểu đồ trực quan hóa hiệu suất làm việc, lịch sử hoàn thành nhiệm vụ và nhật ký hoạt động.

4. Kiểm thử và triển khai:

- Thực hiện kiểm thử chức năng (Unit Test, Integration Test), kiểm thử giao diện và hiệu năng hệ thống; hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp.

- Kết quả dự kiến

- Về mặt lý thuyết (Báo cáo đồ án): 01 quyển báo cáo Đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết, tài liệu phân tích thiết kế hệ thống (các biểu đồ UML, sơ đồ cơ sở dữ liệu ERD) và kết quả kiểm thử theo đúng quy định của Khoa CNTT & CĐS.

- Về mặt thực tiễn (Sản phẩm phần mềm): Hoàn thiện hệ thống ứng dụng Web quản lý công việc và thời gian cá nhân ứng dụng mô hình trò chơi hóa hoạt động ổn định, giao diện trực quan, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ đã đề ra (bao gồm đầy đủ mã nguồn Front-end, Back-end và Cơ sở dữ liệu).

- Dự kiến tiến độ thực hiện

| Tuần | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
|  | 15/10/2026 - 22/10/2026 | KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - Đề cương chi tiết Tổng quan về đề tài - Tìm hiểu nền tảng công nghệ: Java Spring Boot, ReactJS, Tailwind CSS, MySQL. |
|  | 23/10/2026 - 30/10/2026 | KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Chức năng của hệ thống Một số chức năng chính Yêu cầu phi chức năng Các tác nhân tham gia hệ thống Quy trình nghiệp vụ trong hệ thống Biểu đồ use case tổng quát |
|  | 31/10/2026 – 7/11/2026 | KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Biểu đồ use case phân rã chức năng Đặc tả use case Sequence diagram Activity diagram |
|  | 08/11/2026 – 15/11/2026 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Thiết kế kiến trúc Thiết kế tổng quan Thiết kế chi tiết các gói. Thiết kế giao diện Thiết kế lớp Một số biểu đồ lớp Sơ đồ lớp Thiết kế cơ sở dữ liệu Danh sách bảng Biểu đồ thực thể liên kết |
|  | 16/11/2026 – 23/11/2026 | XÂY DỰNG ỨNG DỤNG Lập trình Front-end (ReactJS, Tailwind CSS, tích hợp giao diện các phân hệ) |
|  | 24/11/2026 – 29/11/2026 | XÂY DỰNG ỨNG DỤNG Lập trình Back-end - Lập trình Back-end (Java Spring Boot, xây dựng RESTful API, xử lý logic Gamification và kết nối CSDL MySQL) |
|  | 30/11/2026 – 06/12/2026 | Hoàn thành ứng dụng, kiểm thử - Ghép nối Front-end và Back-end, hoàn thành ứng dụng, thực hiện kiểm thử (Testing) |
|  | 07/12/2026 – 15/12/2026 | - Hoàn thành quyển báo cáo Đồ án tốt nghiệp - Hoàn thành sản phẩm Demo chuẩn bị bảo vệ |

| Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn XuânVinh | Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) ThS. Phạm Thị Hương | Xác nhận của Khoa (Ký và ghi rõ họ tên) ThS. |
| --- | --- | --- |